SonaraLabs 2.0 — Mimari & Teknoloji Planı

Oyun Geliştiriciler için AI Destekli Ses Üretim Platformu

# Context

Oyun geliştiriciler için AI destekli ses/SFX/müzik üretim platformu.

Yeni özellikler: DAW studio arayüzü, kütüphane, sosyal medya tarzı profiller + ses paylaşımı.

Mevcut `sonaralabs-claude-code/` temel alınarak `sonaralabs2.0/` dizininde sıfırdan kurulacak.

# Tech Stack

## Frontend

| Katman | Seçim | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Framework | React 18 + Vite + TypeScript | Zorunlu + mevcut temel çalışıyor |
| Routing | TanStack Router v1 | Type-safe route params, loader pattern (DAW route için kritik) |
| Server state | TanStack Query v5 | Library/feed/profil verileri; Zustand sadece client state |
| Client state | Zustand 5 | Mevcut `useAuthStore`, `useGenerationStore`, `useDAWStore` |
| Styling | Tailwind CSS v4 | CSS-first config, DAW timeline perf |
| UI primitives | shadcn/ui (Radix-based) | Dialog, Sheet, Avatar, Tooltip — lock-in yok |
| Audio | WaveSurfer.js v7 + Web Audio API | DAW engine zaten yazılı, Tone.js gereksiz |
| Real-time | Native EventSource × 2 | Generation SSE (notification) + Social SSE (social service) |

## Backend

| Katman | Seçim | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Mevcut 8 servis | Express (koru) | Çalışıyor, test edilmiş, migration değer katmaz |
| Yeni 2 servis (profile, social) | Hono | 3x daha hızlı cold-start, typed routes, Railway'de önemli |
| Gateway | Hono'ya migrate et | Yeni route eklerken birlikte yap, minimal iş |

## Database

| Veri | DB | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| users, generations, uploads, credits, collections | MongoDB Atlas | Document-shaped, mevcut şema çalışıyor |
| user_profiles, public_tracks, follows, feed_events | PostgreSQL (Railway) | Follow graph JOIN'ları; MongoDB `$lookup` at scale pahalı |
| Rate limit, BullMQ, feed hot-cache | Redis | Mevcut + sorted set per user (15dk TTL) |

## Storage

- MinIO (dev) / Backblaze B2 (prod) — koru, S3-compatible

- Yeni bucket: `sonaralabs-avatars` (uzun TTL) + mevcut `sonaralabs-audio`

- Public track'ler için bucket'ta `public/` prefix + public-read policy

## AI Providers

- Beatoven API — müzik (mevcut)

- Lyria 3 — müzik stub, API onayı gelince implement et

- Stability Audio 2.0 — 3. müzik seçeneği (loop-aware, budget tier, 2 kredi/45s)

- Gemini Flash — görüntü analizi (mevcut)

- **ElevenLabs Sound Effects API** — SFX modu (yeni, oyun sesleri için)

## Queue

- BullMQ — koru

- Yeni queue: `social-fan-out` → publish anında takipçilerin feed_events tablosunu doldurur

## Monorepo

- **pnpm workspaces + Turborepo** (Nx değil — fazla karmaşık)

- Turborepo incremental build: sadece değişen servis rebuild edilir

## Production

- **Railway** — her servis ayrı Docker container, managed Postgres + Redis, Railway'de git push deploy

- GitHub Actions → build → push to Railway

# Monorepo Yapısı

sonaralabs2.0/

├── packages/

│   ├── types/           (@sonaralabs/types — shared/types.ts buraya taşınır)

│   └── daw-studio/      (@sonaralabs/daw-studio — ayrı repo'dan taşınır)

├── apps/

│   └── web/             (frontend, React 18 + Vite)

├── services/

│   ├── gateway/         (Hono'ya migrate)

│   ├── auth/

│   ├── generation/      (+ SFX type, ElevenLabs, Stability Audio, isPublic flag)

│   ├── upload/

│   ├── library/

│   ├── credit/          (Stripe entegrasyonu implement edilir)

│   ├── admin/

│   ├── notification/    (+ social event types)

│   ├── profile/         (YENİ — Hono + PostgreSQL)

│   └── social/          (YENİ — Hono + PostgreSQL + Redis)

└── docker-compose.yml

# Servis Haritası

React App

│  httpOnly cookie

▼

Gateway :3000  (Hono)

├── auth         :3001   register/login/refresh/logout

├── generation   :3002   AI üretim + BullMQ + SFX mode

├── upload       :3003   ses yükleme + quota

├── library      :3004   kütüphane + koleksiyonlar

├── credit       :3005   bakiye + Stripe purchase

├── admin        :3006   istatistik + moderasyon

├── notification :3007   SSE (generation + social events)

├── profile      :3008   kullanıcı profili + avatar

└── social       :3009   follow/feed/public track/like + SSE stream

# Yeni Servisler: Schema

## PostgreSQL — profile service

CREATE TABLE user_profiles (

user_id        VARCHAR(24) PRIMARY KEY,  -- MongoDB ObjectId

username       VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,

display_name   VARCHAR(60),

bio            TEXT,

avatar_url     TEXT,

game_genres    TEXT[],  -- ['rpg','platformer','horror']

is_public      BOOLEAN DEFAULT true,

follower_count INT DEFAULT 0,

following_count INT DEFAULT 0,

track_count    INT DEFAULT 0,

created_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

## PostgreSQL — social service

CREATE TABLE public_tracks (

id            UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id       VARCHAR(24) NOT NULL,

generation_id VARCHAR(24) NOT NULL,

title         VARCHAR(120) NOT NULL,

audio_url     TEXT NOT NULL,

waveform_data JSONB,            -- WaveSurfer peaks (pre-computed)

duration_sec  SMALLINT NOT NULL,

bpm           SMALLINT,

genre_tags    TEXT[], mood_tags TEXT[], game_type_tags TEXT[],

like_count    INT DEFAULT 0,

is_loop       BOOLEAN DEFAULT false,

loop_metadata JSONB,            -- { loopStart, loopEnd, tempo }

created_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

CREATE TABLE follows (

follower_id VARCHAR(24) NOT NULL,

followee_id VARCHAR(24) NOT NULL,

created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now(),

PRIMARY KEY (follower_id, followee_id)

);

CREATE TABLE track_likes (

user_id    VARCHAR(24) NOT NULL,

track_id   UUID REFERENCES public_tracks(id) ON DELETE CASCADE,

PRIMARY KEY (user_id, track_id)

);

CREATE TABLE feed_events (

id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

actor_id    VARCHAR(24) NOT NULL,

verb        VARCHAR(20) NOT NULL,  -- 'published' | 'liked' | 'followed'

object_type VARCHAR(20) NOT NULL,

object_id   TEXT NOT NULL,

created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT now()

);

# DAW Studio Entegrasyonu

**Strateji: Tam sayfa route `/studio/:projectId?`** — modal değil.

- `projectId` opsiyonel: boş DAW ile açılabilir, ya da kaydedilmiş proje yüklenebilir

- Ekran alanı gereksinimi, bookmark'lanabilir URL, browser back button

## Library Panel (Sol sidebar)

DAW'ın sol tarafında kütüphane paneli bulunur. Kullanıcı buradan:

- Kendi **ürettiği müzikleri** (generation service)

- Kendi **ürettiği SFX'leri** (generation service, `type: 'sfx'`)

- **Upload ettiği sesleri** (upload service)

...filtreleyebilir (tür, favori, koleksiyon) ve **timeline'a sürükleyerek** yeni track olarak ekleyebilir.

┌─────────────────────────────────────────────┐

│  [Library Panel]  │  [Timeline / Mixer]       │

│  ─────────────   │  ──────────────────────   │

│  🎵 My Music     │  Track 1: forest_loop.wav │

│  > forest_loop   │  Track 2: sword_sfx.wav   │

│  > battle_theme  │  Track 3: uploaded_rain   │

│  🔊 My SFX       │                           │

│  > sword_hit     │                           │

│  > footstep      │                           │

│  📁 Uploads      │                           │

│  > rain_ambient  │                           │

└─────────────────────────────────────────────┘

**Drag & Drop akışı:**

1. Kullanıcı library panel'den bir item'ı timeline'a sürükler

2. `useDAWStore.addTrack({ name, audioUrl })` çağrılır

3. `AudioEngine` URL'yi fetch edip `AudioBuffer`'a decode eder

4. Yeni track lane timeline'da görünür, clip otomatik oluşturulur

**Tek generation'dan açma** (library'den "Edit in DAW" butonu):

// Route loader — opsiyonel initialTrackId

export const studioRoute = createRoute({

path: '/studio',

validateSearch: (s) => ({ trackId: s.trackId as string | undefined }),

loader: async ({ search }) => {

if (!search.trackId) return { initialTracks: [] }

const item = await libraryApi.getOne(search.trackId)

return { initialTracks: [{ name: item.title, audioUrl: item.audioUrl }] }

}

})

// URL: /studio?trackId=abc123

**State yönetimi:**

- `useDAWStore` — izole, route unmount'ta `reset()` çağrılır (AudioBuffer leak önleme)

- `useLibraryStore` (React Query) — library panel verisi, arama/filtreleme

- `onSave` callback — export sonrası upload service'e POST, library'ye yönlendir

**Audio Export:**

1. `OfflineAudioContext` → raw `AudioBuffer` render

2. WAV: pure-JS encoder + **SMPL chunk ile loop point** (Unity/Godot/Unreal natif okur — killer feature)

3. MP3: `lamejs` Web Worker'da (UI block yok)

4. OGG: server-side (generation service'te FFmpeg), opsiyonel

# Fazlar

## Faz 0 — Mevcut Servisleri Test Et (Faz 1 Öncesi Zorunlu)

**Kural: Hiçbir mevcut servis test edilmeden `sonaralabs2.0/`'e taşınmaz veya entegre edilmez.**

Her servis için test sırası:

1. `docker compose up <servis>` ile izole başlat

2. Servisin kendi unit/integration testlerini çalıştır (`pnpm test`)

3. Manuel smoke test: temel endpoint'leri çağır, beklenen response'u doğrula

4. Sonuç belgele: **geçti / kısmen çalışıyor / çalışmıyor + ne eksik**

| Servis | Test Dosyası | Kritik Endpoint'ler |
| --- | --- | --- |
| auth | `services/auth/` | POST /register, POST /login, POST /refresh |
| generation | `services/generation/` | POST /generate, GET /history, SSE stream |
| upload | `services/upload/` | POST /upload, DELETE /upload/:id, quota kontrolü |
| library | `services/library/` | GET /items, POST /collections, PATCH /favorite |
| credit | `services/credit/` | GET /balance, POST /spend (atomik) |
| notification | `services/notification/` | SSE bağlantısı, job event iletimi |
| gateway | `services/gateway/` | Internal JWT üretimi, rate limit, routing |
| daw-studio | `daw-studio/` | AudioEngine init, WAV export, drag-drop |

Sadece **geçti** işareti alan servisler Faz 1'e taşınır. Kısmen çalışan veya çalışmayan servisler önce düzeltilir.

## Faz 1 — MVP + DAW Temel (Hafta 1-6)

*(Faz 0 tamamlandıktan sonra başlar)*

- pnpm workspaces + Turborepo monorepo kurulumu

- `daw-studio` → `packages/daw-studio/` taşıma

- `shared/types.ts` → `packages/types/` paket haline getirme

- Gateway Express → Hono migrate

- `/studio` route + DAW entegrasyonu (library panel dahil)

- **DAW temel özellikler (Faz 1'de aktif):**

- Transport (play/pause/stop/loop)

- Timeline (track lane + clip yerleştirme)

- Mixer (master + kanal gain/mute/solo)

- LoopEditor (WaveSurfer waveform, trim, loop nokta belirleme)

- EffectsChain (EQ, Reverb, Delay, Compressor)

- WAV export + SMPL loop chunk (loop noktaları Unity/Godot/Unreal'e gömülü)

- MP3 export (lamejs Web Worker)

- ElevenLabs SFX provider + SFX UI modu *(Starter plan $5/ay gerekir, generation başına ücret)*

- Stability Audio provider (budget müzik seçeneği)

- Stripe kredi satın alma (v1'de stub kalmıştı)

- Railway deploy (8 servis + frontend)

## Faz 2 — Sosyal (Hafta 7-12)

- Railway PostgreSQL + migration'lar

- `profile` servisi (Hono + PostgreSQL)

- `social` servisi (Hono + PostgreSQL + Redis fan-out)

- Frontend: `/profile/:username`, follow, public track cards, `/feed`, `/explore`

- Social SSE stream (ikinci EventSource bağlantısı)

- BullMQ `social-fan-out` queue

- **DAW ek özellikler (Faz 2'de aktif):**

- DAW proje kaydet/yükle (MongoDB `daw_projects` koleksiyonu)

- Bitmiş proje read-only paylaşım linki

## Faz 3 — Gelişmiş DAW (Hafta 13-20)

- MIDI track + piano roll (daw-studio'da tipler + engine zaten var)

- Automation lane UI (engine zaten yazılı)

- OGG server-side export (generation service FFmpeg)

- AI mastering asistanı (Gemini API + automation presets)

# Kritik Dosyalar

| Dosya | Ne Yapılacak |
| --- | --- |
| `sonaralabs-claude-code/shared/types.ts` | `packages/types/src/index.ts` olacak; yeni social tipler + SFX type buraya |
| `sonaralabs-claude-code/services/gateway/src/index.ts` | Hono'ya migrate; profile + social upstream route ekle |
| `daw-studio/src/types.ts` | DAWProps.mode, ExportedTrack, loop metadata kontratı |
| `daw-studio/src/store/useDAWStore.ts` | `reset()` + `loadTracks()` action ekle |
| `sonaralabs-claude-code/services/generation/src/index.ts` | `type: 'sfx'`, ElevenLabs, Stability Audio, `isPublic` flag |

# Verification

Her fazın tamamlanması şu testlerle doğrulanır:

**Faz 1:**

pnpm turbo build                     # tüm servisler derlenmeli

docker compose up --build            # tüm container'lar ayağa kalkmalı

# Browser: /generate → SFX üret → /studio/:id → WAV export

# Exported WAV'ı Audacity'de aç → SMPL chunk görünmeli

**Faz 2:**

# Register → profile oluştur → public track yayınla

# Başka hesapla follow → /feed'de track görünmeli

# SSE bağlantısı: DevTools → Network → EventStream

**Faz 3:**

# DAW'da MIDI clip oluştur → Piano roll aç → Export

# Proje kaydet → sekmeyi kapat → yeniden aç → durum geri yüklenmeli